План укрепления материально-технической базы

МОУ Малыкайская СОШ на 2009-2010 учебный год

Цель: Укрепление материально-технической базы школы, способствующей созданию условий для улучшения качества обучения и воспитания учащихся, путем поиска новых путей и методов работы.

Ожидаемые результаты:

Улучшение условий обучения и воспитания учащихся

Оздоровительный летний отдых на базе ДОЦ «Кымыс»

Создание базы  рентабельного  хозяйства агрошколы с предпринимательским направлением.

Создание и расширение направлений работы столярного и  пошивочного цеха  для нужд школы и населения.

Лицензирование специальностей овощевода, швеи

Усиление транспортного хозяйства.

| Этапы | Содержание | сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа Агрошколы |  |  |
| 1. | Обшивка здания агролаборатории | 2009 октябрь | Директор, зам.по ХЧ, зам.по НЭР. |
| 2. | Огораживание сенокосных угодий м.Маар-сыьыы, пашни под картофель, территории ДОЦ «Кымыс», конебазы «Урасалаах» : работа по закреплению земельных участков за МОУ | 2009- 2010 г, сентябрь, июнь | Директор, зам.по АХЧ. |
| 3 | Аренда лошадей для работы лаборатории «Коневодство» - заключение договора с ОАО; - работа табунщика; - организация практики учащихся 7-8-классов, элективные курсы по коневодству | 2009-2010 | Зам.по НЭР |
| 4 | Покупка тракторного прицепа МП-4, дополнительных секций для трактора: кун. | 2010 апрель | Директор и зам.по АХЧ. |
| 5 | Создание ЧП при школе | 2010, январь | Директор |
| 6. | Организация выставки-распродажи продукции пришкольного участка | 2009-2010 май, август | Лаборатория «Агропроизводство» |
| П | Строительные и ремонтные работы, работа столярного цеха |  |  |
| 1 | Организация работы столярного цеха: - создание условий для работы: установка 6 станков и оборудования - электромонтажные работы - ремонтные работы в зданиях МОУ - оказание услуг населению, организациям | 2009-2010 по заяв-кам | Директор и Зам.по АХЧ. |
| 2 | Строительство мастерской и гаража - составление сметы строительства - заключение договора с ИСУ, главным архитектором - заключение договора с подрядчиками - участие через аукцион и заготовка делового леса, пиломатериалов - организация субботника родителей, населения - покупка материалов: заключение договоров с строительными организациями г.Якутска - поиск спонсоров по ГСМ и материалам, финансовым средствам | 2009-2010 | директор, зам.по АХЧ. |
| 3. | Строительство конебазы «Урасалаах» | 2009 г, октябрь | Зам.по АХЧ, табунщик |
| 4. | Установка тепловой защиты в 3 местах на 1 этаже здания. | 2009г. ноябрь | Зам.по АХЧ |
| Ш. | Приобретение учебного оборудования и работа по лицензированию |  |  |
| 1. | Приобретение кабинетов русского языка и литературы, кабинета начальных классов, спортивного инвентаря | 2010, 2 квартал | Директор, зам.по УМР, рук.мо физруков |
| 2. | Приобретение медицинского, бытового оборудования | 2010, январь | Зам по АХЧ |
| 3. | Работа по лицензированию обучения специальностей овощевода, швеи | 2010, февраль | директор |
| 1У. | Работа по освоению новых методов работы, работа со спонсорами, кадрами |  |  |
| 1. | Активное освоение и использование новых методов работы в укреплении материально-технической базы. | 2009-2010 | Зам.по АХЧ |
| 2. | Активное вовлечение спонсоров, родителей по приобретении: ионизаторов воздуха, очистного сооружения воды, фонтана, цветов. | 2009-2010 | Руководители, Николаев Г.К. |
| 3. | Социальная поддержка работников МОУ: - оказание материальной помощи одиноким матерям, молодым учителям - обеспечение жильем молодых специалистов; - оказание услуг автомашины, трактора для подвоза сена, льда, дров и т.д. | 2009-2010 | АУП, профком |
| 4. | Анализ исполнения работы по укреплению МТБ, прогнозирование работы совместно с Управляющим Советом на заседании Управляющего совета | 2010, июнь | Адм., Управляющий Совет |